SOFTWARE DESIGN DOCUMENT

MX DRE-IA

Evolução Completa: Performance, Segurança, UX e SaaS

7 Sprints • 35 Tasks • 10–14 semanas

| Versão | 3.0 |
| --- | --- |
| Data | 30/05/2026 |
| Cliente | MX Seguros |
| Classificação | Confidencial |

# Sumário

# 1. Introdução

## 1.1 O que mudou da v2 para a v3

A v2 do SDD cobria performance, segurança básica e multi-tenant. Após revisão crítica completa do código, da documentação e das regras de negócio, esta v3 adiciona:

- Sprint 0 (NOVO) — Dívida técnica e UX: 10 gaps de usabilidade, acessibilidade e estabilidade

- Sprint 7 (NOVO) — Observabilidade e DevOps: logging, monitoring, CI/CD, backup

- 15 gaps de segurança não cobertos na v2 (rate limiting, CORS, headers, CSRF, etc.)

- 10 melhorias de UX/frontend que impactam diretamente a operação diária

- Tasks de ETL (fase 6 do roadmap, marcada como Parcial) integradas ao plano

- Testes E2E e de carga adicionados como requisitos por Sprint

## 1.2 Gaps encontrados na revisão da v2

A análise completa revelou estas áreas não cobertas:

| # | Gap | Severidade | Sprint que resolve |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sem rate limiting nos endpoints — vulnerável a DDoS e abuso de API | CRÍTICO | Sprint 0, Task 0.1 |
| 2 | CORS aceita * em produção — qualquer site pode fazer requests | CRÍTICO | Sprint 0, Task 0.2 |
| 3 | Sem headers de segurança (CSP, X-Frame-Options, HSTS) | ALTO | Sprint 0, Task 0.2 |
| 4 | Frontend sem loading states consistentes — UX confusa | MÉDIO | Sprint 0, Task 0.3 |
| 5 | Sem tratamento de erro padronizado no frontend | MÉDIO | Sprint 0, Task 0.3 |
| 6 | PeriodoPicker não valida intervalo máximo — queries de 10 anos travam | MÉDIO | Sprint 0, Task 0.4 |
| 7 | ETL de balancete/Excel parado (Fase 6 Parcial) | ALTO | Sprint 3, Task 3.5 |
| 8 | Sem export PDF/Excel do DRE — Contador precisa | ALTO | Sprint 0, Task 0.6 |
| 9 | Chat IA sem persistência — refresh perde conversa | MÉDIO | Sprint 0, Task 0.7 |
| 10 | Sem logging estruturado — debug em produção é cego | ALTO | Sprint 7, Task 7.1 |
| 11 | Sem health check endpoint — uptime monitor não funciona | MÉDIO | Sprint 7, Task 7.2 |
| 12 | Sem CI/CD — deploy manual propenso a erro | ALTO | Sprint 7, Task 7.3 |
| 13 | Audit log sem retenção/rotação — tabela cresce infinito | BAIXO | Sprint 7, Task 7.4 |
| 14 | Sem validação de input no backend (Pydantic incompleto) | ALTO | Sprint 0, Task 0.5 |
| 15 | Sem tela de gestão de usuários no frontend (Fase 10 Pendente) | MÉDIO | Sprint 0, Task 0.8 |

## 1.3 Cronograma revisado

| Sprint | Objetivo | Semanas | Tasks | Dependência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Dívida Técnica + UX (NOVO) | 1–2 | 8 | Nenhuma |
| 1 | Performance | 1–2 | 5 | Sprint 0 |
| 2 | Segurança de Dados | 1 | 5 | Sprint 1 |
| 3 | Regras de Negócio + ETL | 1–2 | 5 | Sprint 2 |
| 4 | Multi-Tenant | 2–3 | 5 | Sprint 3 |
| 5 | Onboarding + Theming | 2 | 3 | Sprint 4 |
| 6 | Billing + Limites | 1–2 | 3 | Sprint 5 |
| 7 | Observabilidade + DevOps (NOVO) | 1 | 4 | Sprint 1 (pode ser paralelo) |
| TOTAL |  | 10–14 | 38 |  |

# 2. Sprint 0 — Dívida Técnica e UX

Objetivo: resolver problemas que afetam a operação diária antes de otimizar performance. São correções que os usuários sentem AGORA.

Branch: fix/sprint-0-divida-tecnica

Duração: 1–2 semanas

## 2.1 Task 0.1 — Rate Limiting

| Prioridade | P0 |
| --- | --- |
| Arquivos | [NOVO] app/middleware/rate_limit.py, app/main.py |
| Vulnerabilidade | Sem rate limiting, um atacante (ou bot) pode fazer 10k requests/s e derrubar o sistema ou estourar o custo do Claude API. |

# app/middleware/rate_limit.py

from slowapi import Limiter

from slowapi.util import get_remote_address

limiter = Limiter(key_func=get_remote_address)

# Limites por endpoint:

# /chat         → 10/min (custo alto de IA)

# /dre, /dashboard → 30/min

# /login        → 5/min (brute force)

# demais        → 60/min

PROMPT — Task 0.1 — Rate Limiting

Instale slowapi: pip install slowapi --break-system-packages.

Crie app/middleware/rate_limit.py conforme SDD.

Integre o limiter no FastAPI app em main.py.

Configure limites:

@limiter.limit('10/minute') no POST /chat

@limiter.limit('5/minute') no POST /login (se existir)

@limiter.limit('30/minute') nos GET /dre e /dashboard

@limiter.limit('60/minute') nos demais

Adicione handler para 429 Too Many Requests.

Teste: envie 11 requests rápidos para /chat, o 11º retorna 429.

## 2.2 Task 0.2 — CORS restritivo + Security Headers

| Prioridade | P0 |
| --- | --- |
| Arquivos | app/main.py |
| Vulnerabilidade | CORS com allow_origins=['*'] permite CSRF cross-origin. Sem HSTS, CSP e X-Frame-Options. |

# Em app/main.py — substituir:

app.add_middleware(

CORSMiddleware,

allow_origins=[

os.getenv('FRONTEND_URL', 'http://localhost:3000'),

'https://*.dreapp.com.br',  # futuro multi-tenant

],

allow_credentials=True,

allow_methods=['GET', 'POST', 'PUT', 'DELETE'],

allow_headers=['Authorization', 'Content-Type', 'X-Tenant-Slug'],

)

# Middleware de security headers:

@app.middleware('http')

async def add_security_headers(request, call_next):

response = await call_next(request)

response.headers['X-Content-Type-Options'] = 'nosniff'

response.headers['X-Frame-Options'] = 'DENY'

response.headers['Strict-Transport-Security'] = 'max-age=31536000'

response.headers['X-XSS-Protection'] = '1; mode=block'

return response

PROMPT — Task 0.2 — CORS + Headers

Em app/main.py, substitua allow_origins=['*'] pelo CORS restritivo

conforme SDD. Use env var FRONTEND_URL para dev.

Adicione middleware de security headers (CSP, HSTS, X-Frame).

Teste: request de http://malicious.com recebe erro de CORS.

Teste: response de qualquer endpoint tem os 4 headers de segurança.

## 2.3 Task 0.3 — Loading states e error boundaries no frontend

| Prioridade | P1 |
| --- | --- |
| Arquivos | frontend/components/*.tsx, [NOVO] frontend/components/ErrorBoundary.tsx, [NOVO] frontend/components/LoadingSkeleton.tsx |
| Impacto UX | Usuário clica, nada acontece por 2s, não sabe se travou. Erro de API mostra tela branca. |

PROMPT — Task 0.3 — Loading + Errors

Crie frontend/components/LoadingSkeleton.tsx — skeleton genérico

que aceita variant='table'|'card'|'chart'.

Crie frontend/components/ErrorBoundary.tsx — classe React que

captura erros e mostra mensagem amigável + botão 'Tentar novamente'.

Para cada View (DREView, EstornosView, MetasView, RepassesView,

LancamentosView, ConfiguracoesView):

1. Envolva em <ErrorBoundary>.

2. Mostre <LoadingSkeleton variant=...> enquanto isLoading=true.

3. Mostre mensagem específica quando API retorna erro (403, 500, network).

Teste: desconecte a API, confirme que nenhuma tela fica branca.

## 2.4 Task 0.4 — Validação do PeriodoPicker

| Prioridade | P2 |
| --- | --- |
| Arquivos | frontend/components/PeriodoPicker.tsx, app/routers/dre.py |
| Problema | Usuário pode selecionar período de 10 anos, gerando query pesada. Frontend não valida que 'De' < 'Até'. |

PROMPT — Task 0.4 — PeriodoPicker

Em PeriodoPicker.tsx:

1. Validar que 'De' ≤ 'Até' (desabilitar botão se inválido).

2. Limitar intervalo máximo a 12 meses.

3. Mostrar aviso se período > 6 meses: 'Períodos longos podem demorar'.

No backend (dre.py, comissoes.py, etc.):

4. Validar que fim - inicio ≤ 365 dias. Retornar 400 se ultrapassar.

Teste: selecionar Jan/2020 a Dez/2026 retorna 400 no backend.

## 2.5 Task 0.5 — Validação completa de input (Pydantic)

| Prioridade | P1 |
| --- | --- |
| Arquivos | app/models/schemas.py, app/routers/*.py |
| Problema | Schemas Pydantic não validam: valores negativos em despesas, competencia no futuro dist., descrição com > 10k chars (possibilitão de injection). |

PROMPT — Task 0.5 — Validação Pydantic

Revise app/models/schemas.py. Para cada model de escrita (Create/Update):

1. valor: ge=0, le=99999999.99 (nunca negativo, teto razoável).

2. descricao: max_length=500.

3. competencia: não pode ser > 2 meses no futuro.

4. percentual: ge=0, le=100.

5. motivo (estornos, rejeição): min_length=10, max_length=500.

Adicione validator customizado para competencia.

Teste: POST /lancamentos/despesas com valor=-100 retorna 422.

Teste: POST com descricao de 50k chars retorna 422.

## 2.6 Task 0.6 — Export DRE para PDF e Excel

| Prioridade | P1 |
| --- | --- |
| Arquivos | [NOVO] app/routers/exports.py, [NOVO] app/services/export_service.py, frontend/components/DREView.tsx |
| Impacto | Contador precisa levar DRE para reunião. Hoje copia e cola manualmente. |

PROMPT — Task 0.6 — Export PDF/Excel

Crie app/services/export_service.py com:

gerar_dre_pdf(dre_data, periodo, tenant_nome) → BytesIO (PDF)

gerar_dre_excel(dre_data, periodo, tenant_nome) → BytesIO (XLSX)

Use ReportLab para PDF e openpyxl para Excel.

Crie app/routers/exports.py:

GET /exports/dre/pdf?inicio=...&fim=... → download PDF

GET /exports/dre/xlsx?inicio=...&fim=... → download Excel

No frontend DREView.tsx: adicione botões 'Exportar PDF' e 'Exportar Excel'.

Respeite RLS: export contém apenas o que o usuário pode ver.

Teste: Comercial exporta PDF — não contém EBITDA nem despesas.

## 2.7 Task 0.7 — Persistência do histórico de chat

| Prioridade | P2 |
| --- | --- |
| Arquivos | [NOVO] migrations/0010_chat_historico.sql, app/routers/chat.py, app/ai/orchestrator.py, frontend/components/ChatView.tsx |
| Problema | Refresh na página perde todo o histórico de conversa. Usuário perde contexto. |

-- migrations/0010_chat_historico.sql

CREATE TABLE chat_conversas (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

usuario_id UUID NOT NULL REFERENCES usuarios(id),

titulo TEXT,  -- gerado pelo LLM após 1a mensagem

criada_em TIMESTAMPTZ DEFAULT now(),

atualizada_em TIMESTAMPTZ DEFAULT now()

);

CREATE TABLE chat_mensagens (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

conversa_id UUID NOT NULL REFERENCES chat_conversas(id),

role TEXT CHECK (role IN ('user', 'assistant')),

conteudo TEXT NOT NULL,

tool_calls JSONB,  -- registro das tools usadas

criada_em TIMESTAMPTZ DEFAULT now()

);

-- RLS: usuário só vê suas conversas

ALTER TABLE chat_conversas ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

ALTER TABLE chat_mensagens ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

PROMPT — Task 0.7 — Chat Histórico

Crie migrations/0010_chat_historico.sql conforme SDD.

Atualize app/ai/orchestrator.py para:

1. Receber conversa_id opcional (nova conversa se null).

2. Salvar cada mensagem (user + assistant) na tabela.

3. Carregar histórico ao retomar conversa.

Atualize ChatView.tsx:

1. Sidebar com lista de conversas anteriores.

2. Clicar em conversa carrega histórico.

3. Botão 'Nova conversa'.

RLS: usuário só vê suas conversas.

Limite: guardar últimas 50 conversas por usuário (auto-cleanup).

## 2.8 Task 0.8 — Tela de gestão de usuários

| Prioridade | P1 |
| --- | --- |
| Arquivos | [NOVO] frontend/app/dashboard/usuarios/page.tsx, [NOVO] frontend/components/UsuariosView.tsx, app/routers/configuracoes.py |
| Contexto | Fase 10 do roadmap está pendente. Admin precisa criar/editar/desativar usuários pelo frontend, não pelo Supabase Dashboard. |

PROMPT — Task 0.8 — Gestão Usuários

Crie frontend/app/dashboard/usuarios/page.tsx.

Crie frontend/components/UsuariosView.tsx com:

1. Tabela de usuários com filtro por role e equipe.

2. Botão 'Novo usuário': modal com nome, email, role, equipe.

3. Edição inline: alterar role, equipe, ativar/desativar.

4. Nunca deletar — apenas desativar (soft-delete).

Apenas Admin pode acessar. Sidebar mostra ícone de usuários para Admin.

Integração: chamar Supabase Admin API para criar auth.user,

depois INSERT na tabela usuarios.

Teste: Admin cria usuário, usuário recebe email e consegue logar.

# 3. Sprint 1 — Performance

Mesmo conteúdo da v2 (5 tasks). Resumo das tasks:

Branch: refactor/sprint-1-performance

| Task | Descrição | Prio | Arquivo principal |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Índices compostos em 9 tabelas | P0 | [NOVO] migrations/0011_indices.sql |
| 1.2 | Migração para asyncpg (eliminar PostgREST) | P0 | [NOVO] app/db.py + refatora services |
| 1.3 | Endpoint agregado GET /dashboard | P1 | [NOVO] app/routers/dashboard.py |
| 1.4 | Promise.all no frontend | P1 | frontend/components/*.tsx |
| 1.5 | Cache de role em memória (TTLCache 60s) | P2 | app/auth.py |

Para detalhes completos com SQL, código e prompts de cada task, consulte o SDD v2 (seção 2) ou utilize os prompts abaixo que incorporam as mudanças da v3.

PROMPT — Sprint 1 Completo — Prompt Único

Leia DOCUMENTACAO_MX_DRE.md e SDD_MX_DRE_IA_v3 seção 3.

Execute as 5 tasks na ordem: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5.

Para cada task:

— Crie o arquivo (migration ou código)

— Rode testes (pytest tests/test_api.py)

— Se falhar, corrija antes de avançar

ATENÇÃO: migrations agora começam em 0011 (0010 já foi

usado para chat_historico no Sprint 0).

Ao final: registre latência antes/depois em docs/benchmark.md.

# 4. Sprint 2 — Segurança de Dados

Branch: refactor/sprint-2-seguranca

| Task | Descrição | Prio | Arquivo principal |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | RLS estornos por produtor (Comercial vê só os seus) | P0 | [NOVO] migrations/0012_fix_rls_estornos.sql |
| 2.2 | Despesas sensíveis ocultas para Gestor | P0 | [NOVO] migrations/0013_rls_despesas.sql |
| 2.3 | Soft-delete em despesas (nunca DELETE físico) | P1 | [NOVO] migrations/0014_soft_delete.sql |
| 2.4 | Metas readonly para Comercial | P1 | [NOVO] migrations/0015_rls_metas.sql |
| 2.5 | Status 'pendente' default para não-admin | P1 | app/services/financeiro_service.py |

PROMPT — Sprint 2 Completo

Execute as 5 tasks de segurança na ordem 2.1–2.5.

Para cada migration: ANTES de aplicar, rode query de contagem

como cada perfil para comparar o ANTES vs DEPOIS.

Crie tests/test_rls.py com 5 funções de teste:

test_comercial_nao_ve_estornos_de_outros()

test_gestor_nao_ve_despesas_sensiveis()

test_soft_delete_esconde_despesa_do_dre()

test_comercial_nao_cria_meta()

test_despesa_comercial_entra_pendente()

Todos devem passar antes de merge.

# 5. Sprint 3 — Regras de Negócio + ETL

Branch: refactor/sprint-3-regras-negocio

| Task | Descrição | Prio | Arquivo principal |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Fechamento mensal (travar período, snapshot DRE) | P0 | [NOVO] migrations/0016_fechamento.sql |
| 3.2 | DRE híbrido: snapshot para fechado, real-time para aberto | P0 | Atualiza dre_por_periodo() |
| 3.3 | Fix atingimento_metas (COUNT para numero_apolices) | P1 | [NOVO] migrations/0017_fix_metas.sql |
| 3.4 | Migrar campo legado categoria → tipo_lancamento_id | P2 | [NOVO] migrations/0018_migrar_categoria.sql |
| 3.5 | ETL de balancete Excel (Fase 6 Parcial) (NOVO) | P1 | [NOVO] app/services/etl_service.py |

## 5.5 Task 3.5 — ETL de Balancete Excel (NOVO)

| Prioridade | P1 |
| --- | --- |
| Arquivos | [NOVO] app/services/etl_service.py, [NOVO] app/routers/importacao.py, [NOVO] frontend/components/ImportacaoView.tsx |
| Contexto | Fase 6 do roadmap está 'Parcial'. O balancete Itaú 2026 (Excel) precisa ser importado para popular comissões e despesas automaticamente. |

PROMPT — Task 3.5 — ETL Balancete

Crie app/services/etl_service.py:

processar_balancete(file_bytes, tenant_id, usuario_id):

1. Lê Excel com openpyxl.

2. Identifica colunas por header (data, descricao, valor, tipo).

3. Classifica cada lançamento como receita ou despesa.

4. Mapeia para tipo_lancamento_id existente (fuzzy match no nome).

5. Retorna preview: lista de lançamentos mapeados + não-mapeados.

6. Após confirmação do usuário: INSERT em batch.

Crie app/routers/importacao.py:

POST /importacao/balancete → upload arquivo + preview

POST /importacao/balancete/confirmar → efetiva import

Crie frontend com: upload, tabela de preview, botão confirmar.

Apenas Admin e Contador podem importar.

Registrar em audit_log: quem importou, quantos registros, arquivo.

# 6. Sprint 4 — Multi-Tenant

Branch: feature/sprint-4-multi-tenant

| Task | Descrição | Prio | Arquivo principal |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Tabela tenants + planos + seed | P0 | [NOVO] migrations/0019_tenants.sql |
| 4.2 | tenant_id em todas as 16+ tabelas | P0 | [NOVO] migrations/0020_add_tenant_id.sql |
| 4.3 | RLS multi-tenant (get_meu_tenant() em toda policy) | P0 | [NOVO] migrations/0021_rls_multitenant.sql |
| 4.4 | Middleware de tenant (subdomínio / header) | P0 | [NOVO] app/middleware/tenant.py |
| 4.5 | Role super_admin + rotas /platform/* | P1 | [NOVO] app/routers/admin_platform.py |

Detalhes completos com SQL e prompts no SDD v2 (seção 5). Os prompts permanecem válidos — apenas ajustar numeração de migrations.

# 7. Sprint 5 — Onboarding e Theming

Branch: feature/sprint-5-onboarding

3 tasks mantidas da v2: theming dinâmico (5.1), setup wizard (5.2), wildcard DNS (5.3). Consulte SDD v2 seção 6.

# 8. Sprint 6 — Billing e Limites

Branch: feature/sprint-6-billing

3 tasks mantidas da v2: validação de limites (6.1), integração Stripe/Asaas (6.2), dashboard super_admin (6.3). Consulte SDD v2 seção 7.

# 9. Sprint 7 — Observabilidade e DevOps

Objetivo: garantir que o sistema em produção seja monitorável, diagnosticável e deployável com segurança.

Branch: infra/sprint-7-observabilidade

Duração: 1 semana

Pode rodar em paralelo com: Sprint 2 ou Sprint 3

## 9.1 Task 7.1 — Logging estruturado

| Prioridade | P1 |
| --- | --- |
| Arquivos | [NOVO] app/logging_config.py, app/main.py, todos os routers |
| Problema | Hoje usa print() ou logging básico. Em produção, debug é impossível sem logs estruturados. |

# app/logging_config.py

import structlog

def setup_logging():

structlog.configure(

processors=[

structlog.contextvars.merge_contextvars,

structlog.processors.add_log_level,

structlog.processors.TimeStamper(fmt='iso'),

structlog.processors.JSONRenderer(),

]

)

# Uso em qualquer lugar:

log = structlog.get_logger()

log.info('dre_calculado', periodo=periodo, usuario=user_id, duracao_ms=elapsed)

PROMPT — Task 7.1 — Logging

Instale structlog: pip install structlog --break-system-packages.

Crie app/logging_config.py conforme SDD.

Chame setup_logging() no startup de main.py.

Substitua TODOS os print() por structlog nos routers e services.

Adicione log.info() em pontos críticos:

— Login (sucesso/falha, IP)

— DRE calculado (período, duração, usuário)

— Chat IA (tokens usados, tools chamadas, duração)

— Erros (stack trace completo)

Formato: JSON em produção, colorido no dev.

## 9.2 Task 7.2 — Health check e métricas

| Prioridade | P2 |
| --- | --- |
| Arquivos | [NOVO] app/routers/health.py |
| Impacto | Uptime Robot, Betterstack ou qualquer monitor precisa de um endpoint para pingar. |

# GET /health

{

"status": "healthy",

"db": "connected",  // testa pool asyncpg

"cache": "ok",

"version": "2.1.0",

"uptime_seconds": 86400

}

# GET /health/detailed  (apenas super_admin)

{

"db_pool_size": 15,

"db_pool_free": 8,

"active_tenants": 12,

"requests_last_hour": 4521,

"avg_response_ms": 89

}

PROMPT — Task 7.2 — Health Check

Crie app/routers/health.py com GET /health (público).

Teste conexão com DB (asyncpg pool.acquire + simple SELECT 1).

GET /health/detailed protegido por super_admin.

Registre router em main.py.

Configure Uptime Robot/Betterstack para pingar GET /health.

## 9.3 Task 7.3 — CI/CD com GitHub Actions

| Prioridade | P1 |
| --- | --- |
| Arquivos | [NOVO] .github/workflows/ci.yml, [NOVO] .github/workflows/deploy.yml |

PROMPT — Task 7.3 — CI/CD

Crie .github/workflows/ci.yml:

on: pull_request

jobs:

lint: ruff check app/

test: pytest tests/ -v --tb=short

type-check: mypy app/ (opcional)

Crie .github/workflows/deploy.yml:

on: push to main

jobs:

deploy: ssh + docker pull + restart

(ou Railway/Render auto-deploy)

Garanta que testes rodem com DB de teste (não produção).

Adicione badge de CI no README.md.

## 9.4 Task 7.4 — Rotação de audit_log

| Prioridade | P3 |
| --- | --- |
| Arquivos | [NOVO] migrations/0022_audit_retention.sql |

-- migrations/0022_audit_retention.sql

-- Particionar audit_log por mês (Postgres 12+)

-- OU: cron job que move logs > 90 dias para tabela archive

CREATE TABLE audit_log_archive (LIKE audit_log INCLUDING ALL);

-- Função de rotação (rodar via pg_cron ou cron externo):

CREATE OR REPLACE FUNCTION rotacionar_audit_log() RETURNS void AS $$

BEGIN

INSERT INTO audit_log_archive

SELECT * FROM audit_log

WHERE criado_em < now() - interval '90 days';

DELETE FROM audit_log

WHERE criado_em < now() - interval '90 days';

END; $$ LANGUAGE plpgsql;

PROMPT — Task 7.4 — Audit Retention

Crie migrations/0022_audit_retention.sql conforme SDD.

Crie tabela audit_log_archive (mesma estrutura).

Crie função rotacionar_audit_log() que move logs > 90 dias.

Configure pg_cron (ou Supabase Edge Function com schedule)

para rodar 1x/semana.

Teste: insira log com data antiga, rode a função, confirme que migrou.

# 10. Testes Obrigatórios Consolidados

## 10.1 Sprint 0 — Dívida Técnica

- Rate limit: 11º request em /chat retorna 429

- CORS: request de domínio não autorizado é rejeitado

- Security headers presentes em todas as respostas

- Nenhuma tela fica branca quando API está offline (ErrorBoundary)

- LoadingSkeleton aparece durante carregamento

- PeriodoPicker não aceita período > 12 meses

- POST com valor negativo retorna 422 (validação Pydantic)

- Export PDF do DRE respeita RLS (Comercial não vê EBITDA)

- Chat: refresh mantém histórico, sidebar lista conversas

- Admin cria usuário pelo frontend, usuário consegue logar

## 10.2 Sprint 1 — Performance

- EXPLAIN ANALYZE mostra Index Scan (não Seq Scan)

- Todos os endpoints retornam mesmos dados após asyncpg

- GET /dashboard retorna tudo num response único

- Network tab mostra requests em paralelo (Promise.all)

- pytest tests/test_api.py 100%

## 10.3 Sprint 2 — Segurança

- Comercial não vê estornos de outros produtores

- Gestor não vê despesas de categorias 'pessoal' e 'nao_operacional'

- Despesa soft-deleted não entra no cálculo do DRE

- Comercial recebe 403 ao POST /metas

- Despesa criada por Comercial entra com status='pendente'

## 10.4 Sprint 3 — Regras + ETL

- INSERT em período fechado falha com erro específico

- DRE de período fechado retorna em < 10ms (snapshot)

- Meta numero_apolices retorna COUNT, não SUM

- Despesas migradas de categoria para tipo_lancamento_id mantêm valores

- Upload de balancete Excel: preview correto, import efetiva registros

## 10.5 Sprint 4 — Multi-Tenant

- test_isolamento_tenant.py: tenant A não vê dados do B

- Request sem tenant retorna 403

- super_admin acessa /platform/*, admin normal recebe 403

## 10.6 Sprint 7 — Observabilidade

- GET /health retorna status e versão

- Logs em produção saem em JSON estruturado

- GitHub Actions: CI roda em todo PR, deploy em push to main

- Audit logs > 90 dias migrados para archive

# 11. Riscos e Mitigações (Atualizado v3)

| Risco | Prob. | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| Migration 0020 (tenant_id) quebra dados | Média | Alto | Backup antes. Teste em staging. Rollback script pronto. |
| asyncpg quebra compat. com RLS | Baixa | Alto | Testar set_config com claims. Manter supabase-py como fallback. |
| Rate limiting bloqueia usuário legítimo | Baixa | Médio | Limites generosos no início. Monitorar 429s. Ajustar por tenant. |
| ETL mapeia lançamento errado | Média | Alto | Preview obrigatório antes de efetivar. Rollback por lote. |
| Custo Claude API com múltiplos tenants | Alta | Médio | Limite msgs/dia por plano. Cache de perguntas frequentes. |
| Vazamento cross-tenant | Baixa | Crítico | test_isolamento roda em todo PR. RLS com tenant_id PRIMEIRO. |
| LGPD multi-tenant | Média | Alto | DPA com Anthropic. Exclusão por tenant. Audit log. |
| CI/CD expõe secrets | Baixa | Alto | GitHub Secrets encrypted. Nunca env vars em código. |

# 12. Histórico de Revisões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 27/05/2026 | Claude + PO | Escopo original (ESCOPO_DRE_IA_CORRETORA.md) |
| 1.5 | 28/05/2026 | Claude | Revisão técnica (REVISAO_TECNICA_MX_DRE.md) |
| 2.0 | 28/05/2026 | Claude + PO | SDD com 6 sprints, 25 tasks, prompts para Claude Code |
| 3.0 | 30/05/2026 | Claude + PO | Revisão crítica: +Sprint 0 (UX/dívida), +Sprint 7 (DevOps), +15 gaps, 38 tasks |

Fim do documento.